Необходимо выполнить комплекс инженерных изысканий (геодезия, геология, экология). Рассматриваем кандидатов только с опытом прохождения государственной экспертизы инженерных изысканий. Объем изысканий - необходимый минимум, для прохождения экспертизы. Техническое задание и программы составляются вами. Материалы по объекту

- <https://disk.yandex.ru/d/OGdC2fpIp0l2fw>

В ответном письме от Вас ждем:

1. Подтверждение готовности предоставить копии полож. заключений гос. экспертиз или реестровые номера (не менее 2-3 штук). Можно первые страницы заключений с указанием вашей компании как исполнителя по изысканиям.

2. КП со стоимостью каждого вида изысканий **раздельно** **(по геологии - обосновать принятые объемы на основе имеющегося у вас опыта работы и имеющихся материалов).**

3. Сроки выдачи топографической съемки и результатов геологии для начала проектирования, а так же общий срок выполнения работ (общий срок не более 30 раб. дней).

Информационно:

1. По вопросу предварительных фундаментов: решение нами не может быть принято, не имея информации о грунтах.

2. Порядок оплаты по договору: аванс не более 30%, по завершению не более 30%, после снятия замечаний экспертизы по изысканиям остаток 40%.

Для въезда в город нужно оформить допуск, с этим поможет наш заказчик (УКС).  
Ждем ответ не позднее понедельника включительно, готовы начинать работать.

--

ООО "СтройЭксперт", Рахматулин Дмитрий Михайлович,

Телефон:   +7 922 505 62 91

[8839355@gmail.com](mailto:8839355@gmail.com)